# PFMEA - pakiet audytowy aplikacji

Prompt audytowy, raport wstępny oraz plan naprawczy

# Prompt do pełnego audytu

# Prompt do pełnego audytu aplikacji PFMEA

## Rola

Działaj jako Senior / Principal Full Stack Developer oraz architekt aplikacji. Przeprowadź pełny audyt techniczny aplikacji PFMEA na podstawie realnego kodu źródłowego, konfiguracji projektu, struktury katalogów, zależności, testów oraz mechanizmów uruchomieniowych.

## Kontekst

Aplikacja jest skończona pod kątem struktury, logiki biznesowej i całego zamysłu produktu.

Styl wizualny jest ustalony.

Główny znany problem: nie wszystkie elementy wizualne zostały wyciągnięte do wspólnego standardu / warstwy współdzielonej; część nadal siedzi bezpośrednio w kodzie stron.

Celem nie jest przebudowa koncepcji produktu, tylko audyt jakości implementacji oraz przygotowanie planu doprowadzenia kodu do poziomu produkcyjnego standardu engineeringowego.

## Cel audytu

Wykonaj audyt aplikacji z perspektywy:

1. architektury rozwiązania,

2. jakości kodu frontend i backend,

3. spójności warstwy UI,

4. maintainability / skalowalności,

5. bezpieczeństwa,

6. wydajności,

7. testowalności,

8. gotowości do dalszego rozwoju i utrzymania.

## Zakres obowiązkowy

Przeanalizuj i oceń co najmniej poniższe obszary:

### 1. Architektura i struktura repozytorium

podział na moduły,

separację odpowiedzialności,

granice między warstwami: page / feature / component / service / data,

spójność struktury katalogów,

miejsca nadmiernego sprzężenia,

fragmenty kodu trudne do utrzymania lub rozbudowy.

### 2. Frontend

strony, layouty, komponenty, hooki, formularze, walidacje,

stan lokalny i globalny,

zarządzanie side-effectami,

czytelność komponentów,

duplikacje,

martwy kod,

zgodność implementacji z ustalonym stylem aplikacji.

### 3. UI system / warstwa wizualna

Skup się szczególnie na tym obszarze:

zidentyfikuj elementy wizualne osadzone bezpośrednio w kodzie stron,

wskaż gdzie styling / layout / warianty komponentów powinny zostać wyniesione do wspólnego standardu,

oceń czy istnieje realny design system albo przynajmniej spójny shared UI layer,

wskaż brakujące prymitywy UI, komponenty współdzielone, tokeny, warianty, utility,

oceń czy strona odpowiada za zbyt dużo: logikę, układ i szczegóły wizualne jednocześnie,

zaproponuj docelowy standard folderów i odpowiedzialności dla warstwy wizualnej.

### 4. Backend / API / integracje

organizację endpointów lub akcji serwerowych,

walidację danych wejściowych i wyjściowych,

obsługę błędów,

spójność kontraktów,

bezpieczeństwo,

miejsca potencjalnej utraty danych lub niespójności.

### 5. Baza danych / model danych

czy model danych jest spójny z logiką aplikacji,

czy relacje, indeksy, constraints i migracje są przewidywalne,

czy widać ryzyka technicznego długu,

czy warstwa dostępu do danych jest uporządkowana.

### 6. Security

zarządzanie sekretami i env,

autoryzacja i uwierzytelnianie,

walidacja wejścia,

kontrola dostępu,

podatności wynikające z implementacji.

### 7. Performance

ciężkie renderowanie,

zbędne re-renderingi,

duże komponenty stron,

nieoptymalne zapytania,

ładowanie danych,

bundle / asset overhead,

miejsca do lazy loading, memoizacji lub podziału odpowiedzialności.

### 8. Testy i jakość dostarczania

pokrycie testami,

sens testów,

brakujące testy krytyczne,

linting, formatowanie, type safety,

CI/CD,

jakość builda,

observability / logging / monitoring.

## Zasady pracy

Nie zgaduj. Oceniaj wyłącznie na podstawie realnego kodu i konfiguracji.

Każdy problem podeprzyj konkretnymi ścieżkami plików, nazwami modułów albo przykładami implementacji.

Rozróżniaj: problem architektoniczny, problem jakości kodu, problem wizualny, problem bezpieczeństwa, problem wydajności.

Oznaczaj wagę każdego problemu jako: Critical / High / Medium / Low.

Przy każdym problemie podaj:

- opis,

- dowód / lokalizację,

- wpływ biznesowo-techniczny,

- rekomendację naprawy,

- szacowany koszt naprawy: S / M / L.

Nie proponuj przebudowy produktu od zera, jeśli wystarczy refaktoryzacja.

Priorytetyzuj działania, które zwiększają standaryzację i utrzymanie bez niszczenia działającej struktury biznesowej.

## Oczekiwany format odpowiedzi

Przygotuj raport w dokładnie poniższym układzie:

# 1. Executive summary

1 akapit: ogólna ocena aplikacji.

1 akapit: najważniejsze ryzyka.

1 akapit: czy aplikacja nadaje się do dalszego rozwoju bez dużego ryzyka.

# 2. Ocena punktowa

Podaj ocenę 1-10 dla:

architektury,

frontend quality,

backend quality,

UI consistency,

security,

performance,

maintainability,

production readiness.

# 3. Najważniejsze ustalenia

Tabela lub lista:

Severity

Obszar

Problem

Dowód

Wpływ

Rekomendacja

Koszt naprawy

# 4. Techniczny dług

lista długu technicznego,

co trzeba naprawić przed dalszym skalowaniem,

co można odłożyć.

# 5. UI / design system assessment

To ma być osobna sekcja i ma zawierać:

co jest wpięte bezpośrednio w strony,

co trzeba wyciągnąć do shared layer,

jakie komponenty bazowe trzeba utworzyć lub ujednolicić,

jak uporządkować tokeny / warianty / layout primitives,

kolejność refaktoryzacji.

# 6. Quick wins

działania do wykonania w 1-3 dni,

działania do wykonania w 1-2 tygodnie.

# 7. Plan naprawczy

Przygotuj plan w etapach:

Etap 0: stabilizacja i inwentaryzacja,

Etap 1: standaryzacja UI,

Etap 2: refaktoryzacja stron i komponentów,

Etap 3: bezpieczeństwo / testy / performance,

Etap 4: twarde domknięcie standardu.

Dla każdego etapu podaj:

cel,

zakres,

artefakty,

ryzyka,

Definition of Done.

# 8. Werdykt końcowy

Jednoznacznie odpowiedz:

czy aplikacja ma dobrą bazę,

czy główny problem jest architektoniczny czy porządkowy,

czy naprawa powinna iść przez kontrolowaną refaktoryzację, czy większą przebudowę.

## Wymagany styl odpowiedzi

rzeczowo,

bez marketingu,

bez ogólników,

po inżyniersku,

z priorytetami,

z decyzjami.

## Dodatkowe zadanie końcowe

Na końcu przygotuj listę konkretnych zadań do backlogu technicznego w formacie:

[Priorytet] Nazwa zadania

zakres

pliki / moduły

efekt końcowy

# Raport wstępny

# Wstępny raport audytu aplikacji PFMEA

## Status dokumentu

To jest raport wstępny przygotowany na podstawie opisu przekazanego przez właściciela aplikacji. Nie jest to wynik pełnego przeglądu repozytorium, kodu źródłowego, konfiguracji, zależności ani środowiska uruchomieniowego.

## Założenia wejściowe

Aplikacja ma domkniętą strukturę i zamysł biznesowy.

Kierunek produktu jest ustalony.

Styl wizualny jest ustalony.

Największa znana niespójność dotyczy warstwy wizualnej: część elementów nadal żyje bezpośrednio w kodzie stron zamiast w ustandaryzowanej warstwie współdzielonej.

## Executive summary

Aplikacja wygląda na dojrzałą koncepcyjnie i gotową do wejścia w etap porządkowania jakości implementacji, a nie przebudowy produktu. To dobry moment na audyt, ponieważ fundament biznesowy jest już ustabilizowany.

Na podstawie opisu główny problem nie wygląda na błąd architektoniczny produktu, tylko na niedomkniętą standaryzację warstwy frontendowej. Oznacza to rosnący koszt utrzymania, większe ryzyko niespójności UI oraz trudniejsze wdrażanie zmian wizualnych i funkcjonalnych w przyszłości.

Wniosek: baza aplikacji prawdopodobnie jest dobra, ale przed dalszym skalowaniem należy uporządkować shared UI layer, standard odpowiedzialności komponentów oraz zasady osadzania stylu i layoutu.

## Ocena wstępna

Ocena poniżej jest hipotezą roboczą opartą wyłącznie na opisie:

Architektura produktu: 7/10

Jakość frontend: 6/10

Spójność UI: 4/10

Maintainability: 5/10

Production readiness: 6/10

Backend / security / performance / data layer: brak danych do oceny rzetelnej

## Najważniejsze ustalenia

### 1. Warstwa wizualna nie jest w pełni znormalizowana

Waga: High

Dowód: z opisu wynika, że część elementów wizualnych pozostaje bezpośrednio w kodzie stron.

Wpływ: duplikacja, dryf standardu, wzrost kosztu zmian, większa podatność na regresje wizualne.

Wniosek: to najważniejszy potwierdzony obszar technicznego długu.

### 2. Strony prawdopodobnie łączą zbyt wiele odpowiedzialności

Waga: High

Dowód: skoro elementy wizualne siedzą w kodzie stron, to strony najpewniej pełnią równocześnie rolę orkiestracji, layoutu i implementacji szczegółów UI.

Wpływ: gorsza czytelność, trudniejszy refactor, słabsza testowalność, niższa możliwość reuse.

Wniosek: należy rozdzielić page composition od shared component implementation.

### 3. Design system istnieje bardziej jako kierunek niż wymuszana praktyka

Waga: Medium-High

Dowód: styl jest ustalony, ale nie został konsekwentnie domknięty w kodzie.

Wpływ: nowe ekrany mogą powielać stare błędy, a zespół nie ma wystarczająco silnych guardrails.

Wniosek: potrzebne są prymitywy UI, warianty, tokeny i zasady użycia.

### 4. Utrzymanie i rozwój będą stopniowo droższe

Waga: Medium

Dowód: niespójny sposób implementacji warstwy prezentacji zwykle zwiększa koszt każdej kolejnej zmiany.

Wpływ: dłuższy time-to-change, większa powierzchnia code review, trudniejsze wdrażanie nowych ludzi.

Wniosek: bez domknięcia standardu projekt będzie działał, ale będzie wolniej dojrzewał engineeringowo.

## Co wygląda dobrze

Produkt ma zamkniętą strukturę i zamysł, więc nie trzeba wracać do etapu redefinicji rozwiązania.

Styl docelowy jest ustalony, więc refaktoryzacja może iść przez standaryzację, a nie przez projektowanie od nowa.

Problem jest najpewniej naprawialny iteracyjnie, bez zatrzymywania rozwoju produktu.

## Główne ryzyka techniczne

1. Rozjazd między ekranami przy kolejnych zmianach.

2. Powstawanie kolejnych lokalnych wyjątków wizualnych.

3. Nadmierne rozrastanie się plików stron.

4. Trudność w testowaniu komponentów niezależnie od stron.

5. Trudność w globalnych zmianach stylu i UX.

## Obszary nieweryfikowane na tym etapie

Bez dostępu do repozytorium nie da się rzetelnie ocenić:

jakości backendu,

modelu danych,

bezpieczeństwa,

wydajności runtime,

jakości testów,

CI/CD,

observability,

jakości kontraktów API,

polityki błędów i logowania.

## Wniosek audytowy

Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest następujący: aplikacja ma sensowny fundament produktowy, ale wymaga kontrolowanej refaktoryzacji porządkowej. Priorytetem nie jest zmiana architektury domenowej, tylko domknięcie standardu implementacji frontendowej i wspólnej warstwy UI.

## Rekomendacja strategiczna

Nie robić przebudowy od zera. Wykonać pełny audyt repozytorium i przejść przez plan naprawczy oparty o:

inwentaryzację niespójności,

budowę / dopięcie shared UI layer,

wyniesienie stylu i wariantów do standardu,

refaktoryzację stron według priorytetu biznesowego,

wprowadzenie guardrails w review i CI.

# Plan naprawczy

# Plan naprawczy aplikacji PFMEA

## Cel nadrzędny

Doprowadzić aplikację do stanu, w którym warstwa wizualna jest spójna, przewidywalna i utrzymywalna, bez naruszania gotowej struktury biznesowej produktu.

## Zasada prowadząca

Naprawa ma iść przez kontrolowaną refaktoryzację, a nie przez przebudowę koncepcji aplikacji.

## Etap 0. Inwentaryzacja i zamrożenie standardu

Priorytet: Krytyczny

Cel: zbudować mapę obecnego stanu i ustalić docelowy standard.

Zakres:

spis stron, layoutów i komponentów,

identyfikacja elementów wizualnych osadzonych bezpośrednio w stronach,

identyfikacja duplikatów: buttony, karty, formularze, nagłówki, sekcje, tabelki, badge, modal, drawer, alert, stepper,

określenie docelowej struktury shared UI,

określenie zasad: co może być w page, a co musi być w shared component.

Artefakty:

katalog komponentów do ujednolicenia,

lista stron do refaktoru,

standard folderów i odpowiedzialności,

checklista code review.

Definition of Done:

istnieje lista wszystkich odstępstw od standardu,

zespół ma zatwierdzoną docelową strukturę UI,

wiadomo co refaktoryzować najpierw.

## Etap 1. Domknięcie shared UI layer

Priorytet: Krytyczny

Cel: wyciągnąć prymitywy wizualne i warianty do wspólnego standardu.

Zakres:

utworzenie lub dopięcie: Button, Input, Select, Textarea, Checkbox, Radio, Card, Section, PageHeader, Modal, Badge, Alert, Table, Tabs, EmptyState, Loader,

ujednolicenie spacing, radius, typography, colors, shadows, states,

wydzielenie wariantów zamiast ręcznego stylowania w stronach,

wydzielenie helperów layoutowych i klas / utility współdzielonych.

Artefakty:

wspólna biblioteka komponentów,

tokeny lub centralna konfiguracja wizualna,

dokument użycia komponentów.

Definition of Done:

nowe ekrany korzystają wyłącznie z warstwy współdzielonej,

podstawowe prymitywy są zunifikowane,

style nie są kopiowane między stronami.

## Etap 2. Refaktoryzacja stron według priorytetu

Priorytet: High

Cel: usunąć niespójności z istniejących ekranów bez zatrzymywania produktu.

Zakres:

refaktoryzacja stron krytycznych biznesowo w pierwszej kolejności,

przeniesienie elementów prezentacyjnych do shared components,

odchudzenie plików stron do roli: data + orchestration + composition,

rozdzielenie logiki domenowej od renderowania.

Kolejność rekomendowana:

1. strony najczęściej używane,

2. strony najbardziej rozbudowane,

3. strony z największą liczbą wyjątków wizualnych,

4. reszta ekranów.

Definition of Done:

każda zrefaktoryzowana strona korzysta ze wspólnego standardu,

spada liczba lokalnych wyjątków,

zmniejsza się objętość i złożoność plików page-level.

## Etap 3. Guardrails jakościowe

Priorytet: High

Cel: uniemożliwić powrót do starego wzorca.

Zakres:

lint / review rules,

naming conventions,

zasady granic modułów,

checklisty PR,

minimalne testy komponentów krytycznych,

ewentualnie visual regression lub snapshot dla shared UI.

Artefakty:

standard review,

definicja „co wolno w page, a co nie”,

zestaw testów dla komponentów bazowych.

Definition of Done:

nowe PR nie wprowadzają ponownie lokalnego stylowania bez uzasadnienia,

shared components są testowalne i opisane,

zespół ma twarde reguły pracy.

## Etap 4. Domknięcie technicznego długu

Priorytet: Medium

Cel: usunąć resztki niespójności i przygotować aplikację do dalszego rozwoju.

Zakres:

cleanup martwego kodu,

usunięcie starych wariantów i wyjątków,

konsolidacja helperów,

optymalizacja ciężkich widoków,

uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Definition of Done:

brak równoległych sposobów budowy tych samych elementów UI,

warstwa prezentacji jest przewidywalna,

onboarding nowego developera jest prostszy.

## Quick wins

### Do zrobienia w 1-3 dni

przygotować inwentaryzację stron i komponentów,

wskazać top 10 największych odstępstw,

utworzyć listę bazowych prymitywów,

zablokować tworzenie nowych lokalnych wyjątków w review.

### Do zrobienia w 1-2 tygodnie

zunifikować komponenty bazowe,

przepiąć kluczowe ekrany na shared UI,

uprościć najbardziej rozbudowane strony,

wdrożyć checklistę jakościową i zasady dla PR.

## Kryteria akceptacji końcowej

Aplikację można uznać za domkniętą jakościowo, gdy:

warstwa wizualna jest centralnie zarządzana,

strony nie zawierają lokalnie duplikowanego UI bez uzasadnienia,

komponenty bazowe mają jedno źródło prawdy,

zmiana stylu globalnego nie wymaga ręcznego obchodzenia wielu stron,

zespół ma wymuszony standard utrzymania.

## Werdykt wykonawczy

To wygląda na projekt do porządkowej, kontrolowanej refaktoryzacji. Priorytetem jest standaryzacja frontendowego standardu implementacji, a nie zmiana fundamentu produktu.